NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ NĂM 2019

1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;

- Th.S Vũ Quốc Chính – Chủ nhiệm nhiệm vụ

-  Nguyễn Quang Vinh

- Hà Thị Châu

- Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Lê Văn Cư

- Bùi Thị Ban mai

- Nguyễn Thị Linh

3. Mục tiêu thực hiện năm 2019

Đo đạc, đánh giá diễn biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Đuống, đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm chất lượng nước gây ra.

4. Nội dung thực hiện năm 2019

- Thu thập các tài liệu về khí tượng thủy văn phục vụ cho công tác dự báo

-  Thu thập tài liệu, điều tra bổ sung về hiện trạng các nguồn xả thải các nguồn xả thải vào CTTL Bắc Đuống

-  Khảo sát thực địa và lấy mẫu nước

-  Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

-  Khảo sát thực địa và lấy mẫu nguồn thải

- Dự báo diễn biến chất lượng nước trong hệ thống

- Lập bản đồ ô nhiễm

-  Viết báo cáo và bản tin

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 1/2019 đến tháng 12/ 2019)

6. Kinh phí: Tổng kinh phí: 900 triệu đồng

7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận;

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đề cương | Thực hiện |
|  |  |  |  | Kết quả |
| 1 | Nhật ký lấy mẫu hiện trường của mỗi đợt giám sát (8 đợt) | Bộ | 8 | 8 |
| 2 | Bản tin tuần: Báo cáo đánh giá tình hình chất lượng nước trong kỳ và dự báo chất lượng nước kỳ kế tiếp. | Bản tin | 16 | 17 |
| 3 | Bản tin tháng | Bản tin | 4 | 4 |
| 4 | Hiện trạng nguồn thải xả thải vào công trình thủy lợi Bắc Đuống; | BC | 1 | 1 |
| 5 | Bản đồ ô nhiễm nguồn nước, tỷ lệ 1/100.000 | Bộ | 1 | 1 |
| 6 | Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ | BC | 1 | 1 |
| 7 | Đĩa CD lưu giữ các báo cáo và số liệu. | Đĩa | 1 | 1 |

8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện; 900 triệu đồng

- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng