NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ NĂM 2019

1. Tên nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Liễn Sơn, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;

- TS. Lê Xuân Quang– Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Phạm Thanh Bình

- Bùi Văn Hiển

- Ngô Minh Đức

- Nguyễn Thị Loan

- Lê Văn Cư

- Bùi Thị Ban mai

- Nguyễn Thị Linh

3. Mục tiêu thực hiện năm 2019

Đo đạc, đánh giá diễn biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do ô nhiễm chất lượng nước gây ra.

4. Nội dung thực hiện năm 2019

|  | Nội dung công việc theo Đề cương | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát đo đạc, lấy mẫu |  |
| 1.1 | Đi điều thu thập, điều tra bổ sung các nguồn gây ô nhiễm chính (3 đợt). | Đi điều thu thập, điều tra bổ sung các nguồn gây ô nhiễm chính (3 đợt) |
| 1.2 | Tổng hợp phân tích tài liệu điều tra, thu thập (3 đợt) | Tổng hợp phân tích số liệu thu thập, điều tra và thực đo (3 đợt) |
| 1.3 | Công tác lấy mẫu:7 đợt | Công tác lấy mẫu: 7 đợt |
| 1.4 | Phân tích trong phòng thí nghiệm: | Phân tích trong phòng thí nghiệm: |
| 2 | Dự báo CLN bằng mô hình |  |
| 2.1 | Nhập dữ liệu vào mô hình | Nhập dữ liệu vào mô hình |
| 2.2 | Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình | Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình |
| 2.3 | Dự báo | Dự báo |
| 2.4 | Lập báo cáo kết quả - Biên tập bản tin để chuẩn bị xuất bản; - Sử dụng phương pháp chuyên gia để phân tích sự phù hợp của bản tin; - Xuất bản tin lên phương tiện truyền thông và website www.httl.com, www.iwe.vn. | Lập báo cáo kết quả - Biên tập bản tin để chuẩn bị xuất bản; - Sử dụng phương pháp chuyên gia để phân tích sự phù hợp của bản tin; - Xuất bản tin lên phương tiện truyền thông và website www.httl.com, www.iwe.vn. |
| 3 | Lập bản đồ ô nhiễm nước trên kênh, mương: | Lập bản đồ ô nhiễm nước trên kênh, mương: |
| 4 | Viết báo cáo và bản tin - Cập nhật 16. Bản tin tuần - Cập nhật 04 Bản tin tháng - Báo cáo tổng hợp - Báo cáo tóm tắt - Báo cáo nguồn thải | Viết báo cáo và bản tin - Cập nhật 16. Bản tin tuần - Cập nhật 04 Bản tin tháng - Báo cáo tổng hợp - Báo cáo tóm tắt Báo cáo nguồn thải |
| 5 | Phổ biến thông tin | Phổ biến thông tin |
| 6 | Cập nhật kết quả giám sát và dự báo lên trang web: www.httl.com.vn, www.iwe.vn. | Cập nhật kết quả giám sát và dự báo lên trang web: www.httl.com.vn, www.iwe.vn. |

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 1/2019 đến tháng 12/ 2019)

6. Kinh phí: Tổng kinh phí: 600 triệu đồng

7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận;

- Bản tin tuần (16 bản tin)

- Bản tin tháng: 4 bản tin

- Bản tin đột xuất (không có)

- Báo cáo Tóm tắt 01 báo cáo đã đầy đủ các nội dung

- Báo cáo tình hình xả thải, nguồn thải vào công trình thủy lợi; 01 báo cáo

- Nhật ký lấy mẫu hiện trường mỗi đợt (7 đợt).

- Kết quả đo đạc chất lượng nước 7 biểu cho 7 đợt lấy mẫu

- Bản đồ ô nhiễm nguồn nước, tỷ lệ 1/100.000, thể hiện bản đồ in và bản đồ số (có 3 nhiệm vụ).

- Báo cáo Tổng hợp kết quả:

- 01 đĩa CD lưu giữ báo cáo và số liệu.

8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện; 700 triệu đồng

- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng