NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

1- Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và các công trình thủy lợi” do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện.

2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:

| TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Nội dung công việc chính tham gia |
| --- | --- | --- |
| 1 | TS. Nguyễn Thị Kim Dung | Chủ nhiệm: Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cùng thực hiện các nội dung 2,3,4 |
| 2 | ThS. Đào Kim Lưu | Thư ký khoa học: Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và tham gia thực hiện nội dung 2,3,4 |
| 3 | ThS. Phạm Đình Kiên | Thực hiện nội dung 1,2,3 |
| 4 | ThS. Trần Hưng | Thực hiện nội dung 1,3 |
| 5 | ThS. Nguyễn Xuân Lâm | Thực hiện nội dung 2,3 |
| 6 | ThS. Nguyễn Thị Hương Giang | Thực hiện nội dung 1,2,4 |
| 7 | ThS. Lê Thị Văn Anh | Thực hiện nội dung 1,2,4 |
| 8 | ThS. Trần Thị Mai Lan | Thực hiện nội dung 1,2,3 |
| 9 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh | Cùng thực hiện nội dung 2,3 |
| 10 | TS. Nguyễn Hữu Huấn | Cùng thực hiện nội dung 2,3 |

3- Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá được chất lượng, tình hình quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và các công trình thủy lợi.

- Đề xuất được dự thảo quy định quản lý bùn nạo vét từ kênh, mương và các công trình thủy lợi.

4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện năm 2019;

Nội dung 1: Tổng quan về tình hình thu gom, quản lý và sử dụng bùn nạo vét từ kênh mương và công trình thủy lợi.

Thu thập tài liệu từ sách báo, trang wed về quản lý nùn nạo vét ở các nước trên thế giới.

Thu thập thông tin, số liệu từ acsc cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị quản lý, các tổ chức nghiên cứu địa phương về tình hình thu gom, quản lý và sử dụng bùn nạo vét.

Xây dựng báo cáo Tổng quan về quản lý bùn nạo vét trên thế giới.

Xây dựng báo cáo về tình hình thu gom, quản lý và sử dụng bùn nạo vét từ kênh mương và công trình thủy lợi tại Việt nam.

Nội dung 2: Điều tra đánh giá hiện trạng nguồn, trữ lượng, chất lượng và các giải pháp quản lý bùn nạo vét từ kênh mương và các công trình thủy lợi.\

+ Thiết kế phiếu điều tra

+ Điều tra khảo sát tại 6 vùng kinh tế - xã hội. Mỗi vùng lựa chọn 1-2 hệ thống đại diện cho các loại hình công trình thủy lợi.

5 - Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 1/2019 đến tháng 12/ 2019)

6- Kinh phí:

- Tổng số kinh phí thực hiện năm 2019-2020; 1.800 triệu đồng

- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2019; 850 triệu đồng

7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận;

+ Báo cáo Tổng quan về quản lý bùn nạo vét trên thế giới.

+ Báo cáo về tình hình thu gom, quản lý và sử dụng bùn nạo vét từ kênh mương và công trình thủy lợi tại Việt nam

+ Phiếu điều tra

8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; năm 2019: 850.000.000 đ